柳州职业技术学院文件

柳职院字〔2021〕65 号

关于印发《柳州职业技术学院代建项目

管理办法（修订）》的通知

校属各部门：

为进一步规范学校基本建设代建项目管理工作，结合我校实际，特制定《柳州职业技术学院代建项目管理办法（修订）》，现印发给你们，请予以遵照执行。

附件：柳州职业技术学院代建项目管理办法（修订）

柳州职业技术学院

2021年6月30日

柳州职业技术学院办公室                   2021年6月30日印发

附件：

柳州职业技术学院代建项目管理办法（修订）

根据《柳州市人民政府关于印发柳州市政府投资项目代建制暂行办法的通知》（柳政发[2003]42号，以下简称“42号文”），投资在200万元以上的基建项目（以下简称“项目”）应实行代建制，为规范学校基建项目代建工作，制定本代建项目管理办法。

第一条 项目代建单位的确定

（一）学校应在向市发改委提交的申请项目立项或申请批复项目建议书的请示中提出建议选择的代建单位，由市发改委进行批复。

（二）代建单位确定后原则上不能更换，若因实际情况确实需要更换代建单位的，经向市发改委行文请示并获其批复同意后方可更换代建单位。

第二条 项目代建协议的签订

代建单位确定后，学校应与代建单位签订项目代建委托协议，代建协议内容应当包括：明确与代建单位的职责、工程建设管理的范围和内容、代建双方的权利和义务、管理费用的计取和支付（代建单位管理费根据国家财政部基本建设财务预算管理相关规定计取）、违约责任、双方约定的其他事项等各方面。

第三条 学校职责

（一）负责项目的编制及申报；

（二）根据学校功能需求，组织研讨、论证、审批，参与规划设计、评审等前期工作；

（三）对项目建设过程进行监督管理。按相关程序审签设计变更，签证见证、中间验收等重要环节的监督。

（四）负责建设资金的筹措，按合同（协议）拔款；

（五）配合办理项目建设的相关手续。

第四条 代建单位职责

（一）以业主名义开展的工作：

1.委托编制可行性研究报告，同时委托审批可研所需的各项评价，组织评审会，办理报批手续；

2.办理建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、资产证；

3.委托编制设计文件；

4.负责办理征地拆迁的有关申报手续，在征地拆迁补偿安置方案、征地安置补偿方案经批准后，协助土地行政主管部门实施征地和实施征地拆迁。

（二）以建设单位名义开展的工作：

1.组织设计评审，办理设计文件审批的有关手续；

2.按照政府招标（采购）管理规定要求，确定设计、监理、施工和材料设备供货商；

3.负责办理建设工程施工许可证、施工图审查和工程实施中有关手续；

4.负责工程合同的洽谈与签订工作，按照合同条款管理，在建设过程中做好质量、安全、进度、投资控制工作；

5.组织工程中间验收和竣工验收，按照国家规定对工程质量承担终身责任；

6.审核、签证工程进度报表及提出进度拨款意见；

7.按项目进度要求上报年度资金计划，并按月向学校和有关部门上报工程进度和资金使用情况；

8.编制工程决算，负责项目竣工及有关技术资料的整理汇编及办理备案、资产移交手续；

9.工程预（结）、决算按规定以市财政、审计等部门的审核为准；

10.项目竣工验收后，产权归属学校，在市财政监交下由代建单位移交给学校管理使用。

第五条 项目代建过程的管理

（一）前期工作

1.按照学校建设规划要求，对校园规划总平按设计规范修改完善，经校长办公会审议、党委会审定后，报相关政府部门审批。

2.建筑方案设计阶段应由项目管理归口部门组织校内项目使用部门及其他相关部门共同研讨项目方案，使项目设计方案能更好符合使用意图，提高项目建设效益。

3.设计方案经校长办公会审议、党委会审定后，方可开展下一步设计工作。

（二）签证内容见证需在《业主监督项目建设情况登记表》（附表1）中记录监督情况并签字确认。

（三）根据施工进度，组织学校相关部门对重要节点进行检查。

（四）组织相关单位（部门）按照设计文件、预算，选定装修、安装工程的主材。

（五）参与竣工验收工作。

第六条 项目资金管理

（一）项目资金范围。包括财政性资金、专项资金、投融资、自筹资金等所有项目建设资金。

（二）项目资金的审核拨付。按照合同（协议），由代建单位提出申请，学校审核同意后拨付（附表2）。

第七条 项目质保

项目竣工交付使用后，在质保期内有质量问题，学校负责督促代建单位依据质保协议进行质保。

第八条 其它

（一）本办法自学校审议通过之日执行。原《柳州职业技术学院基建项目代建管理制度》柳职院字（2018）12号文同时作废。

（二）本办法由后勤保障处负责解释。

附件:1.业主监督项目建设情况登记表

2.柳州职业技术学院代建项目工程款支付证书

附表1:

业主监督项目建设情况登记表

工程名称：

| 序号 | 通知内容 | 通知 | 监督工作记录 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作时间 | 相关方 | 工作内容 | 发起人/时间 | 接收人/时间 | 过程记录 | 监督人 |

附表2:

柳州职业技术学院代建项目工程款支付证书

工程名称：                         编号：第      期

致： 根据本工程施工合同约定，经审核的第期进度款申请资料，并扣除相关费用，同意本期支付工程款：（大写） （小写）。请贵单位按照合同规定及时支付上述款项。 合同金额： 元。 2.已经业主核定进度报量总额： 。 3.本期施工单位申报进度款为： 。 4.经我方审核后本期进度款总额为： 。 5.本期应扣款为： 。 6.本期应付款为： 。 7.累计付款为： 。 附件：1.承包单位工程付款申请表及附件 2.项目监理机构审查记录 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日

代建单位意见： 项目负责人： 日期：

学校基建管理部门意见： 项目负责人： 日期：

学校财务处意见： 项目负责人： 日期：

学校领导审批： 签字： 日期：